Таблица 6.1 — Иерархическая структура работ (WBS)

| Код | Этап / задача | Длительность |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Инициация и бизнес-анализ | 2 нед. |
| 1.1 | Паспорт проекта, постановка цели и задач |  |
| 1.2 | Анализ предметной области и аналогов |  |
| 1.3 | Бизнес-контекст (IDEF0), SWOT-анализ, глоссарий |  |
| 2.0 | Проектирование требований | 2 нед. |
| 2.1 | Use Case-диаграмма и спецификации прецедентов |  |
| 2.2 | Доменная модель и бизнес-правила |  |
| 3.0 | Архитектурное проектирование | 1 нед. |
| 3.1 | Выбор архитектурного стиля, диаграмма компонентов |  |
| 3.2 | Схема взаимодействия REST + WebSocket + JWT |  |
| 4.0 | Проектирование БД и реализация моделей | 2 нед. |
| 4.1 | ER-диаграмма, физическая модель, DDL |  |
| 4.2 | Реализация моделей Django (User, Bid, Requisites) |  |
| 4.3 | Реализация моделей ContactRequest, Notification |  |
| 4.4 | Миграции и admin-панель |  |
| 5.0 | Реализация REST API и JWT | 3 нед. |
| 5.1 | Сериализаторы и валидация (все ресурсы) |  |
| 5.2 | Представления (APIView, generic) и URL-маршрутизация |  |
| 5.3 | JWT-аутентификация по OTP |  |
| 5.4 | Permissions и проверка бизнес-правил |  |
| 6.0 | Реализация WebSocket | 1 нед. |
| 6.1 | ASGI, Channels, маршрутизация |  |
| 6.2 | Consumer уведомлений с JWT-аутентификацией |  |
| 6.3 | Интеграция с REST API через Channel Layer |  |
| 7.0 | Разработка React-приложения | 4 нед. |
| 7.1 | Структура проекта, маршрутизация, AuthContext |  |
| 7.2 | HTTP-клиент с авторефрешем токена |  |
| 7.3 | Страницы и компоненты (HomePage, MyBidsPage, ProfilePage) |  |
| 7.4 | Расширенная клиентская логика (TanStack Query, optimistic updates) |  |
| 7.5 | WebSocket-клиент (useNotificationsWS) |  |
| 7.6 | Фильтрация, поиск, пагинация |  |
| 8.0 | Завершение и документация | 2 нед. |
| 8.1 | Тестирование (ручное по чек-листам) |  |
| 8.2 | Подготовка к развёртыванию (инструкция по установке и запуску) |  |
| 8.3 | ТЗ, Руководство пользователя, Руководство администратора |  |
| 8.4 | Сборка пояснительной записки |  |