Таблица 6.3 — Реестр рисков проекта

| № | Риск | Вероятность | Влияние | Меры смягчения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Технические сложности с настройкой Django Channels (ASGI, Channel Layer) | Средняя | Высокое | Раннее прототипирование WebSocket-функциональности; разделение ASGI-конфигурации и бизнес-логики |
| R2 | Утечка JWT-токена через localStorage (XSS) | Низкая | Высокое | Жёсткая CSP-политика; экранирование вывода через React; CORS-настройки; в будущей версии — переход на HttpOnly cookies |
| R3 | Сложности с reactivity и race conditions в TanStack Query | Средняя | Среднее | Использование паттерна optimistic updates с rollback; явная инвалидация ключей; единый источник правды (queryClient.setQueryData) |
| R4 | Несоответствие плановых сроков и фактического темпа разработки | Средняя | Среднее | Раннее планирование (WBS); регулярные коммиты как маркер прогресса; буферный резерв на завершение |
| R5 | Ошибки в логике snapshot-полей ContactRequest (BR-5) | Низкая | Среднее | Покрытие сценария ручным тестированием; чтение данных отправителя в момент создания запроса единственной транзакцией |
| R6 | Невалидные данные на клиенте (обход валидации UI) | Средняя | Низкое | Двойная валидация: и на клиенте (UX), и на сервере (DRF Serializer + DB constraints) |
| R7 | Отказ внешнего SMS-сервиса при выходе на продакшн | Высокая | Среднее | Абстрактный SMS-провайдер в коде; в учебной среде — возврат кода напрямую в ответе API; в продакшне — резервный провайдер |
| R8 | Невозможность горизонтального масштабирования WebSocket из-за InMemoryChannelLayer | Высокая | Низкое (для MVP) | На продакшне обязательный переход на Redis Channel Layer |
| R9 | Срыв плановых сроков проекта | Низкая | Высокое | Опережающий темп разработки; чёткое разбиение на 8 этапов; регулярная фиксация прогресса |
| R10 | Дрейф требований (scope creep) от MVP к более широкой системе (сделки, чаты) | Высокая | Среднее | Явная фиксация границ MVP во внутренней проектной документации; перенос «вне-MVP» функциональности в backlog следующих итераций |